## Slide 1: Báo cáo kết thúc Sprint 1 Nhóm: FO
Hà Nội 18/08/2021

## Slide 2: Nội dung
Báo cáo kết thúc Sprint 1
Tổng quan Sprint 1
Các chức năng đã hoàn thành
Khó khăn
Thuận lợi
Demo Sprint 1

## Slide 3: Tổng quan Sprint 01
Làm quen với Scrum, biết cách làm việc theo Sprint với Product backlog.
Đưa ra được phần tăng trưởng sử dụng được, chuyển giao được, hoàn thành.
Hoàn thành các chức năng cơ bản của Sprint: phân trang, tìm kiếm, đăng nhập, đăng kí, ...

## Slide 4: Chức năng hoàn thành
Đăng ký, đăng nhập cho người dùng và đăng nhập cho quản trị viên, công ty
Gửi mail thông báo khi đăng ký user thành công
Phân trang jobs list
Tìm kiếm ở trang chủ,
Tìm kiếm ở trang danh sách sản phẩm
Hiển thị danh sách job, company
Hiển thị dữ liệu ở trang admin
Thêm, sửa, xóa job

## Slide 5: Thuận lợi
Giảng viên chu đáo, sát sao
Có productbacklog rõ ràng, thuận tiện cho việc theo dõi tiến trình công việc
Mọi người trong team hỗ trợ nhau nhiệt tình

## Slide 6: Khó khăn
Chưa quen các thao tác với git
Làm việc nhóm chưa hiệu quả.
Một số thành viên giao tiếp chưa tốt với nhóm

## Slide 7
Thanks for watching !